Учебный проект

Автономная самоходная машина

Модель 1:10, устойчивая к потере связи и сигнала навигации

Формат: радиоуправляемая модель 1:10 (около 45 × 22 × 18 см, 2–3 кг)

Бюджет: до 30 000 ₽, расчётная стоимость базового комплекта — 29 600 ₽

Срок: 10–12 недель

Состав проекта: этот документ; сайт-макет (папка «Сайт-макет»); программа бортового диспетчера и стартовые параметры автопилота (папка «ПО»)

Содержание

1. Идея проекта

2. Как устроена машина

3. Поведение в нештатных ситуациях

4. Компоненты и стоимость

5. План проекта по этапам

6. Сборка шаг за шагом

7. «ОС» машины и защита от взлома

8. Испытания

9. Техника безопасности

10. Как развивать проект дальше

Полезные ссылки

# 1. Идея проекта

- Создать учебную модель машины, которой можно управлять дистанционно. Если связь с оператором пропадает, машина сама продолжает движение по заранее заданному маршруту.

- Установить на неё программную платформу для автономной работы, по аналогии с роботами-доставщиками Яндекса. Система должна быть максимально защищена от взлома.

- Если связь или навигацию глушат средства РЭБ, машина действует самостоятельно, без участия оператора.

- Машина устойчива к потере связи и сигнала навигации и доводит задачу до конца.

Важный принцип. «Доводит задачу до конца» не значит «любой ценой». Машина продолжает маршрут при потере связи и GPS, но всегда останавливается перед препятствием, на границе геозоны и по аварийному стопу. Это требование безопасности, и на защите проекта его стоит проговорить.

# 2. Как устроена машина

Роботы-доставщики Яндекса устроены в несколько уровней: датчики (лидары, камеры, ультразвук), бортовой компьютер с собственным программным обеспечением автономного движения и удалённые операторы, которые подключаются в сложных ситуациях. Наша модель повторяет этот принцип в миниатюре и на доступных компонентах:

| Уровень | Что это | За что отвечает |
| --- | --- | --- |
| Оператор | Пульт ELRS и ноутбук с Mission Planner | Ручное управление, маршрут, наблюдение за телеметрией и видео |
| Нижний уровень (автопилот) | Контроллер SpeedyBee F405 Wing с прошивкой ArduPilot Rover | Работает в реальном времени: держит курс и скорость, едет по точкам, реагирует на отказы без участия компьютера |
| Верхний уровень (бортовая «ОС») | Raspberry Pi Zero 2 W с Linux и нашим бортовым диспетчером | Решения «что делать»: продолжить маршрут без пульта, перейти на навигацию без GPS, остановиться и ждать, передать видео и телеметрию |
| Датчики | GPS + компас, гироскоп и акселерометр в контроллере, энкодер колеса, лазерный дальномер, камера | Где машина, куда смотрит, сколько проехала, что впереди |

Почему два уровня. Если бортовой компьютер зависнет или его взломают, автопилот всё равно сохранит базовую безопасность: остановится по аварийному стопу, на геозоне, при сбое навигации. А если пропадёт связь, решения принимаются на борту, а не на земле.

# 3. Поведение в нештатных ситуациях

Это главная часть проекта: что машина делает сама, когда «нас нет». Часть реакций настраивается параметрами ArduPilot, часть выполняет бортовой диспетчер (файл ПО/dispatcher.py).

| Ситуация | Как машина это замечает | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Всё в норме, режим «Ручной» | — | Едет по командам с пульта |
| Всё в норме, режим «Авто» | — | Едет по маршруту по GPS со скоростью 2 м/с |
| Пропала связь с пультом | Приёмник ELRS перестаёт выдавать сигнал дольше 1,5 с | В «Авто» продолжает маршрут. В «Ручном» останавливается, через 2 с диспетчер включает «Авто», и машина едет по маршруту с ближайшей точки |
| Пропала телеметрия (Wi-Fi до ноутбука) | Нет сигналов от наземной станции | Продолжает маршрут |
| GPS пропал или заглушён | Нет 3D-фиксации, мало спутников или большой HDOP дольше 2 с | Переходит на счисление пути: энкодер колеса + гироскоп + компас. Скорость снижается до 1 м/с |
| GPS подменён (координаты «врут») | Скорость по GPS расходится со скоростью по колёсам больше чем на 1,5 м/с | Перестаёт доверять GPS и тоже переходит на счисление пути |
| Без GPS слишком долго (> 60 с) | Таймер диспетчера | Останавливается и ждёт, пока GPS вернётся, затем продолжает маршрут |
| Препятствие ближе 1 м | Лазерный дальномер | Останавливается; когда путь свободен 2 с — едет дальше |
| Выезд за геозону | Контроллер сравнивает положение с границей | Останавливается |
| Перевернулась или застряла | Контроллер видит, что мотор крутит, а машина не движется | Останавливается |
| Связь вернулась | Сигнал пульта снова есть | Продолжает текущую задачу; оператор может в любой момент взять управление тумблером режима |

Счисление пути. Без GPS машина считает своё положение сама: скорость — по энкодеру колеса, направление — по компасу и гироскопу. Ошибка при этом накапливается (ориентировочно 2–5 % от пройденного пути, точнее покажут испытания), поэтому время такой езды ограничено, а скорость снижена.

# 4. Компоненты и стоимость

Цены ориентировочные для российских магазинов и маркетплейсов на октябрь 2026 года и могут отличаться на ±20 %. Перед покупкой сравните предложения на Ozon, Wildberries, AliExpress и в профильных магазинах.

| № | Компонент | Пример модели | Зачем | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шасси 1:10 4WD, готовое к езде (RTR) | Remo Hobby, ZD Racing, WLtoys 1:10 — с отдельными регулятором хода и сервоприводом руля | Корпус, колёса, мотор, регулятор хода, руль, аккумулятор и зарядка в комплекте | 8 000 ₽ |
| 2 | Контроллер автопилота | SpeedyBee F405 Wing (прошивка ArduPilot) | «Мозг» нижнего уровня: держит курс, едет по точкам, реагирует на отказы | 4 500 ₽ |
| 3 | GPS-модуль с компасом | Matek M10Q-5883 | Координаты и курс | 2 800 ₽ |
| 4 | Пульт ELRS 2,4 ГГц | RadioMaster Pocket ELRS или BetaFPV LiteRadio 3 ELRS | Ручное управление, переключение режимов, аварийный стоп | 5 000 ₽ |
| 5 | Приёмник ELRS | RadioMaster RP1 / BetaFPV ELRS Nano | Связь с пультом; при обрыве контроллер сразу видит потерю сигнала | 900 ₽ |
| 6 | Бортовой компьютер | Raspberry Pi Zero 2 W | Linux, бортовой диспетчер, камера, телеметрия по Wi-Fi | 2 800 ₽ |
| 7 | Карта памяти microSD 32 ГБ | класс A1 | Система для Raspberry Pi | 500 ₽ |
| 8 | Камера | модуль OV5647 со шлейфом для Pi Zero | Видео с машины, основа для компьютерного зрения | 900 ₽ |
| 9 | Лазерный дальномер | Benewake TF-Luna (0,2–8 м) | Видит препятствие впереди — машина останавливается | 1 900 ₽ |
| 10 | Энкодер колеса | 2 датчика Холла + неодимовые магниты на кардан | Считает пройденный путь — навигация без GPS | 400 ₽ |
| 11 | Преобразователь 5 В 3 А | понижающий DC-DC модуль | Отдельное питание для Raspberry Pi | 400 ₽ |
| 12 | Монтажный набор | площадка (оргстекло / 3D-печать), стойки M3, провода, разъёмы XT60 и JST, термоусадка, стяжки, двусторонний скотч | Крепление электроники на шасси | 1 500 ₽ |
|  | Итого |  | Запас до бюджета: 400 ₽ | 29 600 ₽ |

Проверьте при выборе шасси: регулятор хода (ESC) и приёмник должны быть отдельными блоками со стандартными 3-контактными разъёмами. На некоторых дешёвых моделях стоит плата «3 в 1» (приёмник и регулятор вместе) — тогда понадобится отдельный регулятор хода, около 1 000–1 500 ₽ из запаса.

## Бесплатное программное обеспечение

- ArduPilot Rover — прошивка автопилота для наземных машин.

- Mission Planner (Windows) или QGroundControl — наземная станция: настройка, маршруты, телеметрия.

- ArduPilot SITL — симулятор: можно отладить всё до покупки деталей.

- Raspberry Pi OS Lite (64-bit) — Linux для бортового компьютера.

- Python, pymavlink, MAVProxy — бортовой диспетчер и связь с автопилотом.

## Если бюджет вырастет

| Улучшение | Цена | Что даёт |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 или 5 (4 ГБ) вместо Zero 2 W | +4 000–6 000 ₽ | ROS 2, распознавание объектов камерой |
| Контроллер на H743 (например, Matek H743-WLITE) | +2 000–3 000 ₽ | Больше памяти — все функции ArduPilot, включая Lua-скрипты |
| Второй аккумулятор | +1 000–1 500 ₽ | Дольше испытания без перерыва |
| 4G-модем для Raspberry Pi | +2 000–3 000 ₽ | Телеметрия на большом расстоянии |

# 5. План проекта по этапам

| № | Этап | Что делаем | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и симулятор | Изучить ArduPilot Rover, поставить Mission Planner и симулятор SITL, прогнать маршрут и все отказы в симуляции | Понимание, как ведёт себя автопилот; проверенный диспетчер | 1 неделя |
| 2 | Закупка | Заказать компоненты по смете, пока ждём доставку — продолжать работу в симуляторе | Все детали на руках | 1–3 недели |
| 3 | Механика | Снять кузов, сделать площадку для электроники, поставить магниты энкодера на кардан | Шасси с местами под всю электронику | 3–5 дней |
| 4 | Электроника | Питание, контроллер, GPS на стойке, приёмник, дальномер, Raspberry Pi, камера | Всё подключено и включается | 1 неделя |
| 5 | Прошивка и калибровка | ArduPilot Rover на контроллер, калибровка акселерометра, компаса, пульта, регулятора хода | Машина едет с пульта через автопилот | 2–4 дня |
| 6 | Ручное управление и режимы | Настроить тумблеры: режимы, аварийный стоп, включение моторов | Уверенная ручная езда, стоп работает | 2–3 дня |
| 7 | Маршрут по GPS | Нарисовать маршрут в Mission Planner, настроить руль и скорость, проехать в «Авто» | Машина сама проходит маршрут | 1 неделя |
| 8 | Потеря связи | Настроить реакцию на обрыв пульта и телеметрии, запустить диспетчер | При выключенном пульте машина продолжает маршрут | 3–5 дней |
| 9 | Потеря навигации | Настроить энкодер, два набора источников EKF3, переключение в диспетчере | Машина доезжает без GPS на коротком участке | 1 неделя |
| 10 | «ОС» и защита | Linux на Raspberry Pi, службы, подпись MAVLink, фаервол, вход по ключу, защищённая файловая система | Бортовая система защищена от типовых атак | 1 неделя |
| 11 | Препятствия и геозона | Дальномер, остановка перед препятствием, граница района | Машина не врезается и не уезжает за границу | 3–5 дней |
| 12 | Испытания и защита проекта | Пройти чек-лист испытаний, снять видео, оформить отчёт и сайт | Готовый проект | 1 неделя |

Общий срок — 10–12 недель. Этапы 1 и 2 идут параллельно: пока едут детали, всё отлаживается в симуляторе.

# 6. Сборка шаг за шагом

## 6.1. Механика

- Проверьте шасси в стоковом виде: проедьте на родном пульте, убедитесь, что руль и мотор работают.

- Снимите кузов. Отключите родной приёмник (или плату «3 в 1») — его место займёт контроллер автопилота.

- Сделайте площадку для электроники над шасси: лист оргстекла 3–4 мм или 3D-печатная пластина на стойках M3 к штатным креплениям кузова.

- Разметка площадки: контроллер — в центре, ближе к центру масс, стрелкой вперёд, на виброгасящий скотч; Raspberry Pi и DC-DC — сзади; приёмник — сбоку, антенна вертикально.

- GPS-модуль поставьте на стойку высотой 8–10 см сзади, стрелкой вперёд: так компас дальше от мотора и проводов питания.

- Дальномер TF-Luna закрепите на переднем бампере строго горизонтально, на высоте 8–12 см; камеру — над ним.

- Энкодер: приклейте 2–4 неодимовых магнита на центральный кардан (или ведущую шестерню) равномерно по кругу. Два датчика Холла поставьте рядом со сдвигом на четверть шага между магнитами — так получится квадратурный энкодер, который различает направление вращения.

- Оставьте возможность снять кузов: он закрывает электронику от пыли и брызг.

## 6.2. Питание

- Аккумулятор → разъём XT60 → силовая плата контроллера (на ней датчик тока и напряжения) → регулятор хода.

- Контроллер, GPS, приёмник, дальномер питаются от встроенного стабилизатора 5 В силовой платы.

- Raspberry Pi питается отдельно: DC-DC 5 В 3 А от аккумулятора к пинам 5V и GND (или через USB-разъём питания).

- Обязательно общий минус (GND) у Raspberry Pi и контроллера — иначе не заработает связь по UART.

- Сервопривод руля — от 5-вольтового выхода для сервоприводов на силовой плате или от встроенного стабилизатора регулятора хода (что-то одно, не оба сразу).

- Добавьте выключатель питания на корпусе — это физический аварийный стоп.

## 6.3. Подключение к контроллеру

Номера портов (SERIAL1, SERIAL2 …) и выходов зависят от платы — сверяйтесь со схемой SpeedyBee F405 Wing на сайте ArduPilot.

| Устройство | Куда подключить | Настройка в ArduPilot |
| --- | --- | --- |
| Приёмник ELRS | Свободный UART (TX↔RX крест-накрест) | SERIALx_PROTOCOL = 23 (RCIN, протокол CRSF) |
| GPS M10Q-5883 | UART + шина I2C для компаса | SERIALx_PROTOCOL = 5 (GPS); компас определится сам |
| Дальномер TF-Luna | UART | SERIALx_PROTOCOL = 9 (дальномер), RNGFND1_TYPE = 20 (Benewake-Serial), RNGFND1_ORIENT = 0 (вперёд) |
| Raspberry Pi (GPIO14/15) | UART | SERIALx_PROTOCOL = 2 (MAVLink2), SERIALx_BAUD = 921 |
| Сервопривод руля | Выход S1 | SERVO1_FUNCTION = 26 (руль) |
| Регулятор хода | Выход S3 | SERVO3_FUNCTION = 70 (газ) |
| Энкодер (сигналы A и B) | Два свободных выхода как GPIO | SERVOx_FUNCTION = -1, WENC_TYPE = 1, WENC_PINA / WENC_PINB — номера GPIO из описания платы |
| Аккумулятор | Силовая плата | BATT_MONITOR = 4 (напряжение и ток) |

## 6.4. Прошивка и калибровка

- Установите Mission Planner на ноутбук.

- Подключите контроллер по USB, в разделе «Установка прошивки» выберите Rover и вашу плату.

- Загрузите стартовые параметры: Full Parameter List → Load from file → ПО/rover-start.param → Write Params. Перезагрузите контроллер.

- Калибровка: акселерометр, компас (крутите машину во всех направлениях на улице, вдали от металла), пульт (Radio Calibration).

- Привяжите приёмник к пульту с уникальной фразой привязки ELRS (binding phrase).

- Проверка на подставке (колёса в воздухе): руль поворачивает в правильную сторону, газ вперёд крутит колёса вперёд. Если нет — SERVO1_REVERSED / SERVO3_REVERSED.

- Настройте регулятор хода: калибровка крайних положений газа по инструкции регулятора.

- Энкодер: WENC_CPR — сколько импульсов на оборот колеса (с учётом передаточного числа от кардана), WENC_RADIUS — радиус колеса в метрах (измерьте, обычно около 0,05–0,06), WENC_POS_X/Y — положение относительно контроллера. Проверка: прокатите машину ровно на 1 м — в Mission Planner (MAVLink Inspector, сообщение WHEEL_DISTANCE) должен прибавиться 1 м.

- Ручная настройка руля и скорости по мастеру Rover Tuning на сайте ArduPilot: сначала CRUISE_SPEED/CRUISE_THROTTLE, потом коэффициенты руля.

## 6.5. Бортовой компьютер

- Raspberry Pi Imager → Raspberry Pi OS Lite (64-bit). В настройках образа сразу задайте имя пользователя, Wi-Fi и вставьте свой SSH-ключ.

- В файл /boot/firmware/config.txt добавьте строки enable_uart=1 и dtoverlay=disable-bt — освобождается аппаратный UART и отключается Bluetooth (меньше способов подключиться к машине).

- sudo raspi-config → Interface Options → Serial Port: консоль — «Нет», аппаратный порт — «Да».

- Установите программы (команды ниже).

- Скопируйте dispatcher.py в /home/<пользователь>/rover/ и запустите сначала с ключом --dry-run: диспетчер только пишет в журнал, что сделал бы, но команд не отправляет.

- Оформите маршрутизатор MAVLink и диспетчер как службы systemd, чтобы они стартовали сами при включении машины.

sudo apt update && sudo apt install -y python3-venv python3-dev

python3 -m venv ~/rover/venv && source ~/rover/venv/bin/activate

pip install pymavlink MAVProxy

# маршрутизатор: контроллер -> ноутбук и -> диспетчер

mavproxy.py --master=/dev/serial0 --baudrate 921600 \

--out udp:<IP_ноутбука>:14550 --out udp:127.0.0.1:14551 --daemon

# диспетчер

python3 ~/rover/dispatcher.py --connect udpin:127.0.0.1:14551

Пример службы /etc/systemd/system/rover-dispatcher.service:

[Unit]

Description=Rover dispatcher

After=network.target

[Service]

User=rover

WorkingDirectory=/home/rover/rover

ExecStart=/home/rover/rover/venv/bin/python dispatcher.py

Restart=always

NoNewPrivileges=true

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Включение: sudo systemctl enable --now rover-dispatcher. Аналогично делается служба для MAVProxy.

# 7. «ОС» машины и защита от взлома

Абсолютно невзламываемых систем не бывает, поэтому цель — закрыть типовые пути атаки и сделать так, чтобы взлом одной части не давал контроля над машиной.

| Что защищаем | Как |
| --- | --- |
| Канал пульта | ELRS с уникальной фразой привязки: чужой пульт не подключится. ELRS использует скачкообразную перестройку частоты — канал устойчивее к помехам. |
| Телеметрия и команды | Подпись пакетов MAVLink2 (MAVLink signing): автопилот отклоняет команды без правильного ключа. Включается в Mission Planner; ключ нужен и диспетчеру. |
| Wi-Fi | WPA2/WPA3 и длинный пароль; машина подключается к сети ноутбука как клиент, а не раздаёт свою. Для удалённого доступа — VPN WireGuard. |
| Вход в Linux | Только по SSH-ключу (PasswordAuthentication no), отдельный пользователь без лишних прав, пароль по умолчанию сменён. |
| Сетевые порты | Фаервол ufw: всё запрещено, кроме SSH и UDP MAVLink с адреса ноутбука. |
| Лишние службы | Отключить Bluetooth, неиспользуемые службы и порты. Беспроводной модуль настройки SpeedyBee — только для настройки, в поездке выключен или снят. |
| Файловая система | Режим Overlay File System (raspi-config → Performance Options): система только для чтения, после перезагрузки любые изменения злоумышленника пропадают. |
| Программа диспетчера | Служба с NoNewPrivileges, без прав root; журнал действий dispatcher.log. |
| Автопилот | MAVLink только на нужных портах; критичная безопасность (аварийный стоп, геозона, сбой навигации) работает внутри автопилота и не зависит от Linux. |
| Физический доступ | Выключатель питания и аварийный стоп на пульте; USB-порт контроллера закрыт кузовом. |

Этот раздел хорошо стыкуется с кибербезопасностью: на защите можно показать, как попытка отправить команду без подписи или войти по паролю отклоняется.

# 8. Испытания

Важно: не используйте глушилки GPS и связи — это незаконно и мешает окружающим. Потерю связи имитируйте выключением пульта, потерю GPS — в симуляторе или экранированием модуля (металлическая крышка, несколько слоёв фольги).

| № | Испытание | Как проверить | Критерий успеха |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Симулятор | SITL: sim_vehicle.py -v Rover --console --map. Потеря пульта: param set SIM_RC_FAIL 1. Потеря GPS: param set SIM_GPS1_ENABLE 0 (в старых версиях SIM_GPS_DISABLE 1) | Реакции совпадают с таблицей раздела 3 |
| 2 | На подставке | Колёса в воздухе: руль, газ, аварийный стоп, выключение пульта | Всё отвечает правильно, стоп мгновенный |
| 3 | Ручная езда | Площадка без людей и машин | Управляемо, без рывков |
| 4 | Маршрут по GPS | Маршрут из 5–8 точек, режим «Авто» | Отклонение от линии не больше 1–2 м |
| 5 | Потеря пульта | В ручном режиме выключить пульт | Остановка и продолжение маршрута через ~2 с |
| 6 | Потеря GPS | Накрыть GPS-модуль экраном на прямом участке 30–50 м | Переход на счисление пути, ошибка в конце участка не больше 2–3 м |
| 7 | Долгая потеря GPS | Держать экран дольше 60 с | Остановка и продолжение после снятия экрана |
| 8 | Препятствие | Поставить коробку на маршрут | Остановка не ближе 1 м, продолжение после удаления |
| 9 | Геозона | Точка маршрута за границей | Остановка на границе |
| 10 | Защита | Команда без подписи MAVLink, вход по паролю, скан портов (nmap) с другого ноутбука | Всё отклонено, открыты только разрешённые порты |

# 9. Техника безопасности

- Испытания — только на пустой площадке, без людей, животных и автомобилей; не на дорогах.

- Перед каждым выездом проверяйте аварийный стоп и геозону.

- Держите скорость не выше 2 м/с, пока не отлажены все реакции.

- Литиевые аккумуляторы заряжайте только под присмотром, на негорючей поверхности; вздувшийся аккумулятор не используйте.

- Первым включается пульт, последним выключается — так машина не поедет от случайного сигнала.

# 10. Как развивать проект дальше

- Raspberry Pi 4/5 и ROS 2 — архитектура, ещё ближе к настоящим роботам-доставщикам.

- Распознавание людей и препятствий камерой (OpenCV, лёгкие нейросети).

- Визуальная одометрия по камере — ещё один независимый источник навигации без GPS.

- Несколько дальномеров по бокам — объезд препятствий, а не только остановка.

- 4G-модем и видео через интернет — управление с любого расстояния.

# Полезные ссылки

- ArduPilot Rover — реакции на отказы

- ArduPilot — энкодеры колёс

- ArduPilot — источники навигации EKF

- ArduPilot — плата SpeedyBee F405 Wing

- ArduPilot — полный список параметров Rover

- ArduPilot — симулятор SITL